## Slide 1: 负责的平台模块（领域）
本周进展
问题或风险
时间节点1
下周计划
时间节点2
按项列表呈现，可加百分比
可分“计划内”“计划外”（突发或临时任务）两类
未按计划完成可说明原因
按项列表呈现，可加百分比
可分“组内”“需组外配合”（需要组外其他人配合）两类
可加依赖说明
可加预期完成时间
对应要求1
对应要求2
对应要求3
时间节点3
按项列表呈现
可分“问题”“风险”两类
最好自己能提解决方案或应对措施
（模块路线图）
问题针对已发生的任务
风险针对未开始的任务
可附加文件辅助说明

## Slide 2: 开放接口平台
本周进展
问题或风险
下周计划
2015/11/19
2015/11/26
完成开放接口平台第一版架构设计
完成开放接口平台架构设计及工作量评估
完成开放接口平台业务场景时序图
2015/11/12
系统设计
1.主数据及安全平台数据结构及接口第三版完成，待7.10评审
2.TSP各服务设计评审完成
系统开发
1.主数据服务开发完成10%
2.路书服务开发完成100%
3.消息服务开发完成100%
4.TAP开发完成50%
系统开发
1.TAP开发完成
2.TSIP开发完成80%
3.主数据服务开发完成20%
4.导航服务开发完成
1.主数据为所有服务的依赖项，7.3已完成第一轮评审，存在部分问题需尽快明确
应对措施
a)本周7.10第二轮评审